Факультет информационных технологий

Кафедра программной инженерии

Лабораторная работа 6

По дисциплине «Разработка и анализ требований к ПО»

На тему «Управление требованиями»

Выполнила:

Студент 2 курса 6 группы

Коробов Егор Олегович

Старший преподаватель: И. Г. Сухорукова

Минск, 2025

Задание 1

Функциональные требования (FR):

- FR-01: Фильтрация рецептов по времени приготовления (≤30 минут).

- FR-02: Сортировка отфильтрованных рецептов по сложности и рейтингу.

- FR-03: Генерация списка покупок на основе выбранных рецептов.

- FR-04: Добавление рецептов в избранное.

Бизнес-требования (BR):

- BR-01: Упростить поиск быстрых рецептов для пользователей.

- BR-02: Повысить удовлетворенность пользователей за счет персонализации.

Матрица трассировки требований:

| ID требования | Описание требования | Связанные BR | Архитектура/Дизайн | Код/Модуль | Тест-кейсы | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Фильтрация по времени | BR-01 | FilterEngine | TimeFilter.cs | TC-01, TC-02 | Выполнено |
| FR-02 | Сортировка рецептов | BR-02 | SortingService | Sorting.cs | TC-03, TC-04 | Выполнено |
| FR-03 | Генерация списка покупок | BR-02 | ShoppingListGenerator | ShoppingList.cs | TC-05 | Выполнено |
| FR-04 | Добавление в избранное | BR-02 | FavoritesManager | Favorites.cs | TC-06 | Выполнено |

Тест-кейсы:

| ID Тест-кейса | Связанный ID требования | Описание |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | FR-01 | Проверить, что фильтр отображает только рецепты с временем ≤30 минут. |
| TC-02 | FR-01 | Проверить исключение рецептов без указанного времени. |
| TC-03 | FR-02 | Проверить сортировку по сложности (легкие → сложные). |
| TC-04 | FR-02 | Проверить сортировку по рейтингу (высокий → низкий). |
| TC-05 | FR-03 | Проверить корректность генерации списка покупок для выбранных рецептов. |
| TC-06 | FR-04 | Проверить сохранение рецепта в избранном после нажатия кнопки. |

Задание 2

Изменение требования:

- FR-02: Добавить возможность сортировки по количеству ингредиентов (от меньшего к большему).

Анализ влияния:

| Объект проекта | Действие по изменению |
| --- | --- |
| Функц. требование FR-02 | Обновить описание: добавить сортировку по количеству ингредиентов. |
| Тест-кейсы TC-03, TC-04 | Добавить новые тесты для проверки сортировки по ингредиентам (TC-07, TC-08). |
| UI/UX дизайн (страница фильтрации) | Обновить интерфейс: добавить кнопку «Сортировка по ингредиентам». |
| Код/Модуль (Sorting.cs) | Реализовать новый параметр сортировки и интегрировать в систему. |
| Архитектура/Дизайн | Проверить совместимость с текущей логикой сортировки. |

Вывод:
Изменение затронет функциональность, тестирование, интерфейс и код. Для корректной работы требуется обновить тесты и логику сортировки.

Задание 3

Анализ по горизонтали:

- Нет задач без R

- Нет задач без А

- Есть задачи с несколькими R

- Нет избыточных I

- Много лишних C

Анализ по вертикали:

- Нет пустых мест

- Слишком много R

- Слишком много A